MİYOP · ENDÜSTRİYEL MUTFAK

Ürünleşme Yol Haritası

Kağıt üzerinde çalışan bir işletmeye demoya çıkacak, satılabilir veya aylık kiralanabilir bir ürün için en kısa ve en sağlam yol. Her madde tamamlandıkça kutucuğu işaretleyin.

DEĞIŞMEYEN PRENSIP Yarım yamalak bir ürün olacağına, eksik olsun ama çalışan bir ürün olsun. Menüde görünen her ekran gerçek veriye bağlıdır. Vaat edilen her özellik çalışır.

# Yol haritası — 6 aşama

Aşamalar sırayla yapılır; atlanamaz. Her aşama kendi testleriyle biter. A4B yasal ve operasyonel açıkları, A4C ise firmanın her gün yaşadığı sipariş kaosunu kapatır.

| AŞAMA | AD | İÇERIK | BU AŞAMADA ELDE EDILEN |
| --- | --- | --- | --- |
| A0 | Temizlik ve kapsam | Build düzeltme, test altyapısı, 138 ekranı 26'ya indirme | Üzerine inşa edilebilir zemin |
| A1 | Çekirdek altyapı | PostgreSQL, kimlik doğrulama, tenant, RBAC, RLS, repository sınırı | Güvenli ve çok kiracılı temel |
| A2 | Depo çekirdeği | Stok hareket defteri, lot, mal kabul, satın alma, tedarikçi, Excel içe aktarma | İlk satılabilir çekirdek |
| A3 | Üretim ve izlenebilirlik | Reçete, üretim iş emri, sevkiyat, geri çağırma | "Kurumsal hafıza" hikâyesi tamamlanır |
| A4 | Güven katmanı | Sayım, fire, yedekleme, geri yükleme, dışa aktarma, hata takibi | Gerçek müşteri verisi alınabilir |
| A4B | Endüstriyel mutfak tamamlama | Araç ve şoför, sefer sıcaklığı, ürün etiketi, alerjen, şube kapsamı | Fabrikanın kendi diliyle konuşan ürün |
| A4C | Sipariş ve müşteri portalı | Sipariş defteri, revizyon geçmişi, müşteri portalı, sipariş–teslim farkı | Firmanın her gün yaşadığı acı çözülür |
| A5 | Yayın ve demo | Hetzner sunucu, alan adı, SSL, demo verisi, demo senaryosu | Demoya çıkılabilir |

DEMO NE ZAMAN? A3 bitmeden demoya çıkılmaz. Kağıtla çalışan bu müşteriye satan şey stok ekranı değil, "bu partide sorun çıkarsa kimleri arayacağım" sorusunun 2 saniyede cevaplanmasıdır. O cevap A3'te doğar. A2 sonrası demo, sıradan bir stok programı gösterir ve fiyatı düşürür.

AŞAMA 0

# Temizlik ve kapsam

Kod yazmadan önce zemini temizliyoruz. Bu aşama özellik üretmez ama sonraki her şeyi hızlandırır.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☑ | npm run build çalıştır, tüm derleme hatalarını temizle | Derleme sıfır hatayla geçiyor |
| ☑ | docs/ klasörünü commit et (PLAN, ADR 001–005, backlog) | Kararlar repoda, sohbette değil |
| ☑ | production-foundation dalını aç | Ana dal bozulmadan çalışılıyor |
| ☑ | Vitest kur + npm test script'i | Boş da olsa test komutu çalışıyor |
| ☑ | GitHub Actions: her push'ta build + test | Kırmızı CI ile birleştirme yapılmıyor |
| ☑ | İlk 4 gerçek test yaz (merkez şube çözümleme) | Koşum düzeninin çalıştığı kanıtlandı |
| ☑ | Modül kaydına scope alanı ekle (core / frozen) | Belirtmeyen modül derlenmiyor |
| ☑ | 34 modülü işaretle: 12 core, 22 frozen | ADR-002 tablosuna birebir uygun |
| ☑ | Navigasyon ve rota çözücü frozen ögeyi üretmesin | Dondurulmuş rota elle çağrılsa bile açılmıyor |
| ☑ | Menüyü gözle doğrula | Menüde 24–26 öge var, hepsi açılıyor |

BEKLENEN HIS Bu aşamada uygulama gözle görülür şekilde küçülecek. Bu hata değil, kararın kendisi. 26 çalışan ekran, 138 yarım ekrandan daha çok satar.

AŞAMA 1

# Çekirdek altyapı

Veritabanı, kimlik ve yetki. Bu aşama bittiğinde ürün hâlâ hiçbir yeni şey yapmıyor ama artık güvenli.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Supabase projesi + Drizzle kurulumu | Bağlantı çalışıyor, .env.example var |
| ☑ | Kimlik tabloları: tenant, company, branch, app_user, role, permission | types.ts'ten çevrildi, yeniden modellenmedi |
| ☑ | Birim tabloları: uom + uom_conversion + seed (kg, g, lt, ml, adet) | kg→g→kg kayıpsız |
| ☑ | ADR-001 stok şeması: stock_item, stock_lot, stock_movement, lot_genealogy | DDL'e birebir uygun, kısıtlar dahil |
| ☑ | Append-only trigger + revoke update/delete | Elle UPDATE denemesi veritabanı tarafından reddediliyor |
| ☑ | Her tabloda RLS: enable + force + tenant_isolation | force satırı unutulmadı |
| ☑ | Migration geri alınabilirliği | Sıfırdan uygulandı, geri alındı, tekrar uygulandı |
| ☑ | Parola/oturum/sıfırlama — Supabase Auth ile (argon2id yerine) | Dökümde okunabilir parola yok |
| ☑ | storage.ts içindeki düz metin parola karşılaştırmasını sil | password alanı User tipinden kalktı |
| ☑ | PERMISSION_CATALOG (15 izin) tablolara taşındı | Yetkisiz uç yok, varsayılan reddet |
| ☑ | TenantCtx tipi + StockRepository arayüzü | Her çağrının ilk parametresi TenantCtx |
| ☐ | Mevcut localStorage kodunu arayüzün arkasına taşı | Uygulama aynen çalışıyor, davranış değişmedi |
| ☐ | Sözleşme testleri (ADR-001 I1–I12) | 12 değişmez de yeşil |
| ☑ | PostgreSQL uygulaması, aynı testler | İki uygulamada da aynı suite geçiyor |
| ☑ | İki tenant izolasyon kabul testi + ham SQL kontrolü | B, A'nın verisini hiçbir yoldan göremiyor |
| ☑ | RLS kapatıldığında testler kırmızıya dönüyor mu? | Dönüyorsa test gerçekten izolasyonu ölçüyor |

AŞAMA 2

# Depo çekirdeği

İlk satılabilir nokta. Bu aşamadan sonra tek bir işletmeyle sınırlı pilot başlatılabilir.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☑ | postMovement() — stoka yazan tek kapı | Başka hiçbir kod yolu stoka yazmıyor |
| ☑ | Idempotency anahtarı çalışıyor | Aynı iş iki kez gönderilince stok iki katına çıkmıyor |
| ☑ | Ters kayıt (reversal) | Bakiye tam olarak eski değerine dönüyor |
| ☑ | Miktar defterden türetiliyor | stock_item tablosunda current_qty kolonu yok |
| ☑ | Stok kartları ekranı gerçek veriye bağlı | Rakamın altına tıklayınca hareket listesi açılıyor |
| ☑ | Lot / SKT takibi | Lot izleyen kalem lot_id olmadan hareket alamıyor |
| ☑ | Kritik stok ve geçerlilik uyarıları defterden okuyor | Uyarılar gerçek rakamdan geliyor |
| ☑ | Tedarikçi kayıtları | Ekle, düzenle, pasife al çalışıyor |
| ☑ | Satın alma talebi ve siparişi | Talep → sipariş akışı uçtan uca |
| ☑ | Mal kabul → stok girişi | Kabul yapılınca stok kartı ve lot kendiliğinden oluşuyor |
| ☑ | Kısmi kabul, ret ve iade | Üçü de ayrı ayrı izlenebiliyor: kısmi kabul ve iade deftere hareket yazar, ret belgede gerekçesiyle kalır |
| ☑ | Alış fiyatı ve ortalama maliyet | Maliyet defterden hesaplanıyor |
| ☐ | Excel ile stok kartı ve tedarikçi içe aktarma | Kağıttan gelen müşteri 2 saatte değil 20 dakikada kuruluyor |
| ☑ | Bu aşamanın testleri (mal kabul + defter) | Hepsi yeşil |

NEDEN EXCEL IÇE AKTARMA KRITIK Müşteri kağıtla çalışıyor. Demoda veya kurulumda 400 stok kalemini elle girmek zorunda kalırsa ürün "çok iş" olarak etiketlenir. Excel içe aktarma teknik olarak küçük, ticari olarak büyük bir maddedir.

AŞAMA 3

# Üretim ve izlenebilirlik

Ürünü bir stok programından ayıran aşama. Satışı kapatan hikâye burada doğuyor.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Reçete yönetimi gerçek veriye bağlı | Reçete kalemleri stok kartlarına bağlı |
| ☑ | Üretim iş emri açma | Yetersiz stokla iş emri başlatılamıyor |
| ☑ | Hammadde tüketimi deftere yazıyor | FEFO ile en yakın SKT'li lot seçiliyor |
| ☑ | Mamul girişi + yeni lot oluşumu | Verim oranı hesaba katılıyor |
| ☑ | Lot soyağacı bağlanıyor | "Bu mamulün içinde hangi lotlar var" cevaplanabiliyor |
| ☑ | Üretim firesi ayrı hareket olarak yazılıyor | Fire gizlenmiyor, deftere düşüyor |
| ☑ | İptal edilen iş emri tüketimi geri alıyor | Ters kayıtla, silmeyle değil |
| ☑ | Sevkiyat → stok çıkışı | Sevk edilen lot kaydediliyor |
| ☑ | İrsaliye / sevk belgesi çıktısı | Yazdırılabilir, PDF alınabilir |
| ☑ | İleri izleme: bu lot nereye gitti | Etkilenen sevkiyatlar ve müşteriler listeleniyor |
| ☑ | Geri izleme: bu sevkiyatın içinde ne var | Tedarikçi partisine kadar iniliyor |
| ☑ | Tek tuşla geri çağırma listesi + PDF | Rastgele lot numarasıyla 2 saniyede sonuç |
| ☑ | Ürün geçmişi ekranı | Bir mamulün tüm yaşam döngüsü tek sayfada |
| ☑ | Bu aşamanın testleri (üretim + izlenebilirlik) | Hepsi yeşil |

DEMONUN KAPANIŞ ANI BU MADDEDIR "Tek tuşla geri çağırma listesi" satırı işaretlendiğinde ürünün satış argümanı hazır demektir. Bu ekrandan önce yapılan demo, fiyatı düşürür.

AŞAMA 4

# Güven katmanı

Bu aşama olmadan gerçek müşteri verisi alınmaz. Büyük bir firmanın bilgi işlem veya hukuk tarafı bu maddeleri soracaktır.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Fiziksel sayım → fark hareketi | Üstüne yazma yok, fark ayrı kayıt |
| ☐ | Sayım kilidi | Sayım sırasında ilgili kalemlere hareket girilemiyor |
| ☐ | Fire, zayi, SKT geçmiş lot imhası | Üçü de ayrı sebep koduyla deftere düşüyor |
| ☐ | Otomatik günlük yedek | Yedek alınıyor ve saklanıyor |
| ☐ | Geri yükleme en az bir kez gerçekten denendi | Boş veritabanına dönüldü, sistem ayağa kalktı |
| ☐ | Tenant bazlı tam dışa aktarma | Müşteri kendi verisini tek tıkla indirebiliyor |
| ☐ | Hata takibi kurulu (Sentry vb.) | Bir şey kırıldığında müşteriden önce siz biliyorsunuz |
| ☐ | İşlem geçmişi / denetim kaydı ekranı | Kim, ne zaman, neyi değiştirdi görünüyor |
| ☑ | Kontrol paneli yeniden yazıldı | Yalnızca defterden okuyan gerçek rakamlar var |
| ☐ | Bu aşamanın testleri | Hepsi yeşil |

DENENMEMIŞ YEDEK, YEDEK DEĞILDIR Bu listedeki en kolay atlanan madde "geri yükleme denendi" satırıdır. Atlanırsa pilot müşteride veri kaybı yaşandığında geri dönüş yoktur — ve o müşteri sizin referansınızdı.

AŞAMA 4B

# Endüstriyel mutfak tamamlama

Demodan önce kapatılması gereken yasal ve operasyonel açıklar. Maddelerin bir kısmı firmanın KENDİ sevkiyat belgelerinden çıktı: palet birimi, çok duraklı sefer, iade edilen Epal paletler, km ve otoban maliyeti. Besin değeri ve alerjen ise rakiplerden ayrıştıran kısım — ikisi de malzemeden türetilir, hiçbir yerde iki kez girilmez.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Araç ve şoför kartları | Plaka, şoför, kapasite ve soğutma bilgisi kayıtlı |
| ☐ | Sevkiyata sefer bağlanıyor | Hangi mal, hangi plakayla, kimin götürdüğü defterde |
| ☐ | Yükleme sıcaklığı CCP-8’e bağlanıyor | Araç ölçümü limiti aşarsa sevkiyat uyarı veriyor |
| ☐ | İrsaliyede araç ve şoför görünüyor | Kâğıtta plaka, şoför ve yükleme sıcaklığı yazıyor |
| ☐ | Reçetede alerjen beyanı | Mamulün alerjenleri reçete satırlarından türetiliyor |
| ☐ | Ürün etiketi çıktısı | Etikette ürün, lot, üretim ve son kullanma tarihi, gramaj var |
| ☐ | Etikette alerjen basılıyor | Yasal alerjen listesi ambalajda görünüyor |
| ☐ | Şube / depo kapsamı | Kullanıcı yalnızca kendi şubesinin verisini görüyor |
| ☐ | Palet ve koli birimleri tanımlı | Sipariş ve sevkiyat palet bazında girilebiliyor |
| ☐ | Sıcaklık rejimi (donuk / soğuk / kuru) ürün kartında | Sipariş ve sevkiyat rejime göre ayrışıyor |
| ☐ | Sefer: bir araç, çok duraklı sevkiyat | Bir sefer birden çok sevkiyatı ve bir aracı topluyor |
| ☐ | Sefer maliyeti (km, otoban, araç) | Sefer başına nakliye maliyeti hesaplanıyor |
| ☐ | Palet varlık takibi (Epal iadesi) | Hangi müşteride kaç palet olduğu biliniyor |
| ☐ | Malzemede besin değeri ve alerjen | Veri TEK yerde: stok kartında |
| ☐ | Mamulün besin değeri reçeteden türetiliyor | Hiçbir yerde ikinci kez girilmiyor; reçete değişince tablo değişiyor |
| ☐ | Bu aşamanın testleri | Hepsi yeşil |

NEDEN DEMODAN ÖNCE Etiket ve alerjen yasal zorunluluk; araç kaydı ise HACCP’in sevkiyat ayağını tamamlıyor. CCP-8 (sevk aracı en çok 4 °C) sistemde hazır duruyor ama ölçümü hangi araca bağlayacağımız yok. Müşteri "hangi araçla gitti" diye sorduğunda cevapsız kalmak, izlenebilirlik iddiasını zayıflatır.

AŞAMA 4C

# Sipariş ve müşteri portalı

Firmanın HER GÜN yaşadığı acı burada. Müşteri sipariş veriyor, hazırlanırken defalarca değiştiriyor, bir kısmı depodan bir kısmı üretimden karşılanıyor — ve sonunda "ben bunu istemiştim" tartışması çıkıyor. Çözüm stok defteriyle aynı: değişiklik ÜSTÜNE YAZILMAZ, yeni satır olur. Kim, ne zaman, neyi değiştirdi durur. Sipariş hem telefonla hem portaldan gelebilir; ikisi de kanıtlı kayıt bırakır.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Müşteri kartı ve sözleşme | Sevkiyatta müşteri adı elle yazılmıyor, karttan seçiliyor |
| ☐ | Sipariş belgesi (haftalık plan) | Sevk tarihi ve teslim tarihi ayrı ayrı tutuluyor |
| ☐ | Sipariş satırı palet / koli / kg birimiyle | Firmanın kendi belgesindeki birimle giriliyor |
| ☐ | Sipariş revizyonu append-only | Değişiklik üstüne yazılmıyor; kim, ne zaman, neyi değiştirdi duruyor |
| ☐ | Değişikliğin KAYNAĞI kayıtlı | Telefon mu, portal mı — her satırda belli |
| ☐ | Sipariş durum akışı | Onaya sunuldu → onaylandı → üretimde → hazır → sevk → teslim |
| ☐ | Siparişten iş emri türetme | Depoda olan depodan, olmayan üretimden karşılanıyor |
| ☐ | Siparişten sevkiyat türetme | Sipariş karşılandıkça sevkiyat hazırlanıyor |
| ☐ | Sipariş–teslim farkı raporu | "Ne istendi, ne hazırlandı, ne gitti" tek tabloda |
| ☐ | Müşteri kullanıcısı ve davet | Müşteri e-postayla davet ediliyor, şifresini kendisi belirliyor |
| ☐ | Müşteri YALNIZCA kendi verisini görüyor | Veritabanı seviyesinde; arayüzde gizlemek yetmez |
| ☐ | İki müşteri izolasyon kabul testi | B müşterisi, A’nın siparişini hiçbir yoldan göremiyor |
| ☐ | Portaldan sipariş girme ve güncelleme | Firma onayına düşüyor |
| ☐ | Firmaya bildirim | Sipariş güncellendiğinde firma anında görüyor |
| ☐ | Müşteri sipariş takip çizelgesi | Sipariş anından teslime kadar müşteri de izliyor |
| ☐ | Müşteri kendi irsaliyesini ve besin değeri tablosunu görüyor | Belge indirilebiliyor |
| ☐ | Bu aşamanın testleri | Hepsi yeşil |

PORTALIN ASIL RİSKİ: MÜŞTERİ İZOLASYONU Bugüne kadar tek bir yalıtım ekseni vardı: kiracı (firma). Portal ikinci bir eksen getiriyor — aynı firmanın İÇİNDE, müşteri A müşteri B’nin siparişini görmemeli. Bu, arayüzde gizlemekle çözülmez; veritabanı seviyesinde kurulmalı (ADR-004 ile aynı gerekçe). Sızıntı olursa bu bir hata değil, ticari felakettir. Bu yüzden iki müşterili kabul testi ayrı bir madde.

AŞAMA 5

# Yayın ve demo hazırlığı

Hetzner üzerinde gerçek bir sunucuda, gerçek bir alan adıyla çalışan ürün. Demoya laptop'tan localhost açarak gidilmez.

|  | GÖREV | BITTI SAYILIR KI… |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Hetzner sunucu (CX22 sınıfı demo için yeterli) | Sunucu ayakta, erişilebilir |
| ☐ | Docker ile dağıtım + tek komutla güncelleme | Deploy elle dosya kopyalamayla yapılmıyor |
| ☐ | Alan adı + SSL sertifikası | https:// ile açılıyor, tarayıcı uyarısı yok |
| ☐ | Sunucu güvenlik duvarı, SSH anahtarı, otomatik güncelleme | Parola ile SSH kapalı |
| ☐ | Otomatik yedek sunucuda çalışıyor | Yedekler sunucu dışında da saklanıyor |
| ☐ | Veri konumu ve KVKK durumu netleştirildi | Sunucu yeri ve aydınlatma metni kararı verildi |
| ☐ | Demo tenant'ı kuruldu | Ayrı firma, gerçek müşteri verisiyle karışmıyor |
| ☐ | Gerçekçi demo verisi hazırlandı | Müşterinin kendi ürünlerine benzeyen 30–50 kalem |
| ☐ | Demo senaryosu prova edildi | Baştan sona 12 dakikada, takılmadan |
| ☐ | Mobil / tablet görünümü kontrol edildi | Demoda tablet çıkarılırsa ekran bozulmuyor |
| ☐ | Yedek plan: internet kesilirse ne yapılacak | Ekran görüntüleri veya yerel kopya hazır |
| ☐ | Fiyat modeli kararı (satış / aylık kiralama) | Rakam ve kapsam yazılı |
| ☐ | Başvuru onayında kullanıcı hesabı kendiliğinden açılıyor | Onaydan sonra elle hiçbir işlem gerekmiyor |
| ☐ | Davet e-postası gidiyor | Müşteri e-postadaki bağlantıyla ilk oturumunu açıyor |
| ☐ | İlk oturumda şifreyi kullanıcı belirliyor | Okunabilir geçici şifre hiçbir yerde durmuyor |
| ☐ | Sektöre özel modüller onaydan sonra açık geliyor | Müşteri hiçbir modülü elle açmıyor |
| ☐ | Uçtan uca başvuru provası | Yeni bir firma başvurdu, onaylandı, giriş yaptı, modülleri geldi |

DEMO NEDİR — EMRAH’IN TANIMI "Demo dediğimiz olay aslında zincirin iki ucundan baştan sona gidip olay örgüsünü sonradan analiz edebilmek demek. Bakın bunu yaptık bu oldu, bunu çektik o azaldı, bunu aldık bu arttı, birim maliyet değişti, soğuk zincir kırıldı." — Demo bir tanıtım değil, çalışan ürünün kendisidir.

# Demo senaryosu — 12 dakika

Kağıtla çalışan bir işletmeye ekran gezdirilmez, hikâye anlatılır. Sıra önemlidir: her adım bir öncekinin cevabını üretir.

| DK | ADIM | NE YAPILIYOR | SÖYLENEN CÜMLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–2 | Giriş | Firmanın kendi adıyla açılmış sistemde oturum açılır, şube seçilir | "Bu sizin sisteminiz, demo değil." |
| 2–4 | Mal kabul | Tedarikçiden gelen 200 kg un kabul edilir; lot numarası ve SKT girilir | "Bu işlem 40 saniye sürdü." |
| 4–5 | Kurumsal hafıza | Stok kartına gidilir, 200 kg rakamının altına tıklanır, hareket listesi açılır | "Bu rakam neden 200? İşte cevabı." |
| 5–7 | Üretim | Reçeteden iş emri açılır; 150 kg un tüketilir, 180 kg mamul çıkar, yeni lot doğar | "Stoktan siz düşmediniz, sistem düştü." |
| 7–8 | Sevkiyat | Mamul üç farklı müşteriye sevk edilir, irsaliye alınır | "Hangi müşteriye hangi parti gitti, kayıtlı." |
| 8–11 | Geri çağırma | Baştaki un lot numarası girilir; etkilenen tüm mamuller, sevkiyatlar ve müşteriler listelenir | "Bu soruyu bugün defterinizle kaç saatte cevaplarsınız?" |
| 11–12 | Kapanış | Personel değişimi senaryosu anlatılır | "Bu bilgi kişide değil, sistemde." |

## Demoda söylenecek üç cümle

- "Bu ürün size ekran satmıyor, hafıza satıyor. Bugün bilgi çalışanlarınızın kafasında; yarın sistemde olacak."

- "Menüde gördüğünüz her şey çalışıyor. Size ‘bu kısım yakında gelecek' diyeceğim tek bir ekran yok."

- "Bir sorun çıktığında kimi arayacağınızı iki saniyede söyleyebilmek, yılda bir kez lazım olur — ama o bir kez her şeye değer."

DEMODA ASLA YAPILMAYACAKLAR Dondurulmuş bir modül açılmaz · "bu kısım henüz bağlı değil" cümlesi kurulmaz · localhost gösterilmez · boş ekran gösterilmez · ekran gezdirilmez, senaryo anlatılır.

# Karar bekleyen üç konu

Bunlar teknik değil ticari kararlar. Emrah'ın vermesi gerekiyor ve A5'ten önce netleşmeli.

## 1 · Veri nerede duracak

Hetzner sunucuları Almanya ve Finlandiya'da. Türkiye'deki bir müşterinin verisinin yurt dışında tutulması KVKK açısından ayrı bir değerlendirme gerektiriyor; büyük bir firmanın hukuk birimi bunu mutlaka soracaktır. Seçenekler: Türkiye'de barındırma, açık rıza ve aydınlatma metniyle yurt dışı, veya müşterinin kendi sunucusuna kurulum. Bu bir hukuk sorusudur — ürün kararı vermeden önce bir hukukçuya danışmanız gerekir; ben hukuki tavsiye veremem.

## 2 · Fiyat modeli

Satış mı, aylık kiralama mı? Kiralama, kağıttan geçen bir müşteri için giriş engelini düşürür ve size düzenli gelir sağlar; satış tek seferlik gelir verir ama destek yükümlülüğünü belirsiz bırakır. Yıllık 1 milyon TL'yi sosyal medyaya ayıran bir firma için aylık abonelik, bütçe kaleminde daha kolay yer bulur. Karar ne olursa olsun kapsamı yazılı olmalı: hangi modüller dahil, kaç kullanıcı, destek nasıl.

## 3 · Üretim modülü ilk sürümde olacak mı

A3 en büyük aşama. Eğer müşterinin asıl derdi depo ve izlenebilirlikse, üretimi ikinci sürüme bırakıp daha erken satabilirsiniz. Ancak izlenebilirlik hikâyesinin tam gücü üretim zinciriyle ortaya çıkıyor — hammaddeden mamule, mamulden müşteriye. Tavsiyem: A3 kapsamda kalsın. Müşteri görüşmesinde bu soruyu doğrudan sorun: "Bir sorun çıktığında hangi partinin nereye gittiğini bilmeniz gerekiyor mu?" Cevap evetse üretim şart.

# Demo sonrası yol — pilot ve tam ürün

Aşağıdaki maddeler demo taahhüdüne DAHİL DEĞİL; pilot müşteriyle birlikte, gerçek ihtiyaca bakarak yapılacak. Sipariş ucu bu listeden çıkarıldı — A4C olarak demo kapsamına alındı.

SİPARİŞ UCU ARTIK DEMO KAPSAMINDA Zincir başlangıçta ORTADAN başlıyordu: üretim miktarını insan yazıyordu. Firmanın gerçek belgeleri ve Emrah’ın anlattığı sipariş kaosu üzerine sipariş ucu A4C olarak DEMO KAPSAMINA alındı. Aşağıdaki maddeler ise demodan sonra, pilot müşteriyle birlikte yapılacak.

# C · Para tarafı

|  | SONRAKI ADIM | NE ZAMAN GEREKIR |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Cari gerçek veriye bağlanıyor | Hiçbir ekranda örnek veri kalmıyor |
| ☐ | Fatura | Sevkiyattan faturaya bağ kuruluyor |
| ☐ | Satış fiyatı ve kârlılık | Birim maliyetin yanında satış fiyatı ve marj görünüyor |

# D · Operasyon derinliği

|  | SONRAKI ADIM | NE ZAMAN GEREKIR |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Personel kartı, vardiya, puantaj | Kim hangi vardiyada çalıştı kayıtlı |
| ☐ | İşlem limiti (onay yetkisi tutarla sınırlı) | "Bu kişi 50.000 TL’ye kadar onaylar" kuralı çalışıyor |
| ☐ | Depo yeri / raf adresi | Malın hangi rafta olduğu biliniyor |
| ☐ | Raporlama ve KPI gerçek defterden | Hiçbir gösterge örnek veriden gelmiyor |
| ☐ | AI · Yardım (ücretsiz) | Ürünü anlatır; işletme verisine erişmez — ADR-008 |
| ☐ | AI · Danışman ve kredi defteri (kredili) | Kredi append-only defterden düşer, bakiye toplanarak bulunur — ADR-008 |
| ☐ | Makine bakım planı | Periyodik bakım ve arıza kaydı tutuluyor |

## İlerleme takibi

Bu belgedeki her kutucuk bir taahhüt. Bir maddeyi "yaklaşık bitti" diye işaretlemek, ürünün prensibini ihlal eder. Emin değilseniz işaretlemeyin — işaretlenmemiş bir madde dürüsttür, yanlış işaretlenmiş bir madde demoda ortaya çıkar.

Demo hedefi: 114 madde · 8 aşama · işaretli 52 · ayrıca demo sonrası 10 madde